1. Phân loại toàn bộ 12 hạng mục vào 4 nhóm Must / Should / Could / Won't (this time)

  - Must

- Mục 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả: không có thì không định danh được độc giả để cấp quyền và quản lý lượt mượn.

- Mục 10: Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách): Không có thì hệ thống không có dữ liệu sách để phục vụ tìm kiếm hay mượn.

- Mục 2: Tìm kiếm sách theo tên/tác giả: độc giả không thể mượn nếu không tìm được sách.

- Mục 3: Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc Tính năng cốt lõi tạo nên giá trị hệ thống; thiếu nó thì bản phát hành vô nghĩa.

- Mục 9: Xem lịch sử mượn sách của bản thân: độc giả cần xem danh sách và hạn trả để chủ động đến quầy nhận hay trả sách.

  - Should

- Mục 8: Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách: tránh trễ hạn, nhưng độc giả có thể tự kiểm tra ở mục lịch sử

- Mục 4: Gia hạn mượn sách online: tăng tiện lợi, nhưng độc giả có thể nhờ thủ thư gia hạn trực tiếp tại quầy

- Mục 5: Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn): cần cho sách hot, nhưng độc giả có thể tự canh tìm lại hoặc hỏi thủ thư

  - Could

- Mục 6: Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc: tạo tương tác cộng đồng, bỏ đi không ảnh hưởng luồng

- Mục 7: Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation): tăng trải nghiệm khám phá, bỏ đi độc giả vẫn tự tìm kiếm theo nhu cầu

  - Won't

- Mục 12: Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook: đã có đăng nhập truyền thống

- Mục 11: Chat trực tiếp với thủ thư: độc giả có thể liên hệ qua hotline/email thư viện

2. Product Backlog:

| STT Backlog | STT hạng mục | Tên hạng mục | Nhóm | Phụ thuộc vào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | Must | Ko có |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | Ko có |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 10 |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must | 1, 2, 10 |
| 5 | 9 | Gia hạn mượn sách online | Must | 1, 3 |
| 6 | 8 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should | 9 |
| 7 | 4 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should | 3, 9 |
| 8 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should | 3 |
| 9 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could | 3, 9 |
| 10 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Could | 2, 9 |
| 11 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't | 1 |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | Ko có |

3. Tự phản biện

Mục 7 có thể cho thuộc nhóm Should để làm ứng dụng trông hiện đại hơn, giúp độc giả dễ tìm thấy các cuốn sách hay mà bình thường họ không biết tới để mượn.

Mục 11 có thể đẩy lên Could hoặc Should vì độc giả hay hỏi linh tinh về nội quy, phí phạt. Họ thấy chat trực tiếp tiện và giải quyết thắc mắc nhanh hơn là nghe điện thoại hay check email.